R E L A T Ó R I O D E P R O D U T O · 2 0 2 6 Conta Comigo Análise de conceito e propostas de melhoria do jogo educativo Produto: extensão Conta Comigo, versão 1.1.0 (Chromium e Firefox) Público: crianças a partir de 4 anos, famílias e educadores Escopo: 36 propostas em 6 categorias, com priorização e roadmap Data: 19 de outubro de 2026 Conta Comigo — relatório de produto Outubro de 2026

Sumário

1. Sumário Executivo	1

2. Visão Geral do Produto	1

2.1 O que é a extensão Conta Comigo	2

2.2 Funcionalidades implementadas na versão 1.1.0	2

2.3 Princípios pedagógicos que sustentam o conceito	3

3. Diagnóstico do Conceito	3

3.1 Pontos fortes	3

3.2 Limitações atuais	4

3.3 Síntese SWOT	5

4. Metodologia das Propostas	5

5. Propostas de Melhorias e Novas Funcionalidades	6

5.1 Conteúdo pedagógico	7

5.2 Adaptação inteligente	7

5.3 Gamificação e motivação	8

5.4 Acessibilidade e interface	8

5.5 Família, segurança e envolvimento	9

5.6 Plataforma e distribuição	9

6. Priorização e Roadmap	10

6.1 Matriz de priorização	10

6.2 Roadmap sugerido por versão	10

7. Conclusões e Próximos Passos	11

Nota: este sumário é gerado por códigos de campo. Após editar o documento, clique com o botão direito sobre o sumário e selecione “Atualizar campo” para recalcular os números de página.

# 1. Sumário Executivo

Este relatório consolida a análise de conceito da extensão de navegador Conta Comigo, um mini jogo educativo desenvolvido para ensinar cálculos simples a crianças a partir de 4 anos nas plataformas Chromium e Mozilla Firefox. A versão atual (v1.1.0) oferece seis modos de jogo — Contar, Somar, Subtrair, Multiplicar, Dividir e Mistão —, dificuldade adaptativa em três níveis com seleção manual opcional, narração em português para crianças que ainda não leem, efeitos sonoros sintetizados e sistema de estrelas como recompensa imediata. A distribuição emprega um único pacote Manifest V3 de aproximadamente 57 KB, sem dependências externas e com funcionamento integralmente offline.

A análise examinou a experiência completa do produto — interface, pedagogia, tecnologia e potencial de distribuição — e resultou em 36 propostas de melhoria e de novas funcionalidades, organizadas em seis categorias: conteúdo pedagógico, adaptação inteligente, gamificação e motivação, acessibilidade e interface, família e segurança, e plataforma e distribuição. Cada proposta recebe uma avaliação qualitativa de impacto e de esforço de implementação, o que permite priorizar com objetividade os próximos investimentos e agrupar as entregas em ondas de versão.

O diagnóstico central indica que a base técnica e pedagógica está sólida, mas três frentes concentram o maior potencial de evolução: ampliar o repertório matemático com novos tipos de desafio, fortalecer a motivação de longo prazo com progresso visível e metas, e aproximar os adultos responsáveis com segurança e relatórios de acompanhamento. Recomenda-se iniciar pelos nove ganhos rápidos de baixo esforço identificados na matriz de priorização e, em seguida, avançar para as apostas estratégicas distribuídas no roadmap de quatro ondas de versão.

# 2. Visão Geral do Produto

## 2.1 O que é a extensão Conta Comigo

Conta Comigo é uma extensão de navegador concebida como primeiro contato lúdico com a matemática. A premissa do conceito é transformar momentos curtos de navegação em prática de cálculo sem caderno, sem telas adicionais e sem barreira de leitura: o ícone da extensão abre um jogo compacto no qual a raposa mascote conduz a criança por rodadas rápidas de cinco questões. Por se dirigir a crianças de 4 anos ou mais, que em geral ainda não leem convencionalmente, toda pergunta é narrada em voz em português, com botão dedicado para repetir o áudio e balões de fala que reforçam os acertos e convidam a tentar de novo.

Cada questão apresenta apoio visual concreto: objetos contáveis ilustrados por emojis, dois grupos lado a lado nas somas, itens riscados na subtração, linhas de grupos iguais na multiplicação e na divisão exata. A criança responde escolhendo entre três botões grandes com números; o erro não é punido — após duas tentativas, a resposta correta passa a piscar com uma dica visual e a criança segue adiante após acertar. Ao final da rodada, fanfarra, confetes e estrelas (duas por acerto de primeira, uma após errar) celebram o resultado, e o sistema decide se o nível de dificuldade sobe, desce ou se mantém.

Do ponto de vista tecnológico, o jogo é escrito em JavaScript puro, sem frameworks e sem nenhuma chamada de rede: todo o progresso permanece no dispositivo, em chrome.storage.local com reserva automática em localStorage para ambientes sem a API de extensão. Um único manifesto Manifest V3 atende Chrome, Edge, Brave, Opera e Firefox 109 ou superior, com permissão mínima de armazenamento. Uma página de demonstração acompanha o pacote, com prévia jogável e instruções ilustradas de instalação nos dois navegadores.

## 2.2 Funcionalidades implementadas na versão 1.1.0

A tabela a seguir resume os domínios de funcionalidade já entregues na versão 1.1.0, que constituem a base factual sobre a qual as propostas deste relatório foram construídas. Os valores citados decorrem diretamente do código implementado e dos testes de interface realizados.

Tabela 1 — Funcionalidades da extensão por domínio

| Domínio | Funcionalidades implementadas |
| --- | --- |
| Modos de jogo | Contar, Somar, Subtrair, Multiplicar, Dividir e Mistão, que sorteia operações conforme o nível liberado |
| Dificuldade | Três níveis por modo com progressão adaptativa (sobe com 80% de acertos de primeira; desce com 40%) e seleção manual Auto, Fácil, Médio ou Difícil |
| Rodada e recompensas | Cinco questões por rodada; duas estrelas por acerto de primeira, uma após errar; total acumulado persistente |
| Tela cheia | Janela nativa em tela cheia criada por chrome.windows.create a partir do popup; Fullscreen API na página dedicada e na demonstração |
| Áudio e voz | Narração em português brasileiro por speechSynthesis com botão de repetição; efeitos sonoros sintetizados pela Web Audio API; mudo persistente |
| Persistência | chrome.storage.local com reserva em localStorage; estrelas, mudo, dificuldade escolhida e nível orgânico de cada modo |
| Interface | Popup de 400 por 600 pixels com mascote, balões de feedback, confetes e página dedicada responsiva para tela cheia |
| Distribuição | Manifest V3 único para Chromium e Firefox 109+, ícones em quatro resoluções e página de demonstração com tutorial de instalação |

Todos esses comportamentos foram exercitados por testes automatizados de interface em navegador sem cabeça, cobrindo os seis modos, o fluxo de erro com dica, a rodada completa, a persistência da dificuldade e a tela cheia, sem erros de console registrados. Esse nível de verificação é um ativo do projeto e deve ser mantido a cada nova versão.

## 2.3 Princípios pedagógicos que sustentam o conceito

O conceito apoia-se em princípios pedagógicos consolidados para a primeira infância. O primeiro é a representação concreta antes do abstrato: cada operação tem tradução visual — juntar grupos na soma, riscar itens que saem na subtração, repetir linhas iguais na multiplicação e repartir em grupos exatos na divisão — de modo que o símbolo numérico chega acompanhado do significado. O segundo é a multimodalidade: a criança vê, ouve e toca a mesma informação, o que reduz a barreira da leitura e reforça a memória. O terceiro é a qualidade das opções erradas: os distratores são construídos a partir dos próprios operandos da conta, capturando mal-entendidos típicos em vez de oferecer números aleatórios.

O erro é tratado como parte do processo: não há penalização, há dica progressiva — primeiro incentivo para tentar de novo, depois destaque visual da resposta correta. O reforço positivo é imediato e variado, com elogios falados e celebrados. A progressão adaptativa mantém o desafio próximo da capacidade atual da criança, subindo após rodadas com alta taxa de acerto de primeira e descendo quando o desempenho cai, enquanto a seleção manual de dificuldade dá ao adulto educador controle explícito sobre o nível quando desejado.

# 3. Diagnóstico do Conceito

## 3.1 Pontos fortes

Do ponto de vista técnico e pedagógico, o produto parte de uma base rara em projetos deste porte: pequena, auditável e sem intermediários. Os destaques estão listados a seguir.

- Leveza e independência técnica: cerca de 57 KB, zero dependências externas e nenhum envio de dados para servidores.

- Privacidade por arquitetura: a única permissão solicitada é a de armazenamento, e todo o progresso permanece no dispositivo da família.

- Acessibilidade a pré-leitores: narração em português, repetição de áudio a um toque e botões de resposta grandes, que dispensam a leitura.

- Feedback multimídia consistente: som, confetes, balões e estrelas acompanham todas as interações relevantes do jogo.

- Dupla plataforma com um só pacote: o Manifest V3 com ajustes de Firefox atende Chromium e Mozilla simultaneamente, sem manutenção dobrada.

Esses atributos reduzem o custo de manutenção, aceleram eventual aprovação nas lojas oficiais e criam confiança junto às famílias, preocupadas com a privacidade infantil. São ativos estratégicos que devem ser explicitamente preservados à medida que o produto cresce em funcionalidades.

## 3.2 Limitações atuais

A primeira limitação é de repertório curricular. O conteúdo atual cobre contagem e as quatro operações dentro de faixas numéricas moderadas — no nível mais avançado, contagem até quinze e operações até vinte. Faltam formatos de desafio que ampliem o raciocínio sem sair desse alcance: número faltante em equações, comparação entre quantidades, sequências e padrões, além de contextos aplicados como dinheiro e problemas falados.

A segunda limitação é motivacional. O sistema de recompensas acumula estrelas sem destino definido, sem objetivos intermediários, sem evolução visível do mascote e sem reconhecimento de constância; a retenção de longo prazo tende a sofrer. Não há, ainda, nenhum canal estruturado para os adultos: não existem relatórios de desempenho, limites de tempo de sessão nem proteção das configurações contra toques acidentais da criança.

A terceira limitação é de cobertura de uso. O progresso é único por dispositivo, sem perfis para irmãos ou alunos de uma mesma turma. A adaptação opera por modo de jogo, e não por habilidade específica — por exemplo, somas com passagem de dezena. A narração depende das vozes instaladas no sistema operacional, com qualidade variável entre plataformas, e não há ajuste de velocidade ou de tom para compensar diferenças de cada voz.

## 3.3 Síntese SWOT

A matriz a seguir sintetiza o diagnóstico em quatro dimensões, considerando o estado atual da versão 1.1.0 e o contexto de mercado de aplicativos educativos infantis.

Tabela 2 — Matriz SWOT da extensão Conta Comigo

| Dimensão | Fatores identificados |
| --- | --- |
| Forças | Arquitetura leve de cerca de 57 KB sem dependências; funcionamento offline; permissão mínima de armazenamento; narração para pré-leitores; feedback multimídia imediato; verificação automatizada de interface |
| Fragilidades | Conteúdo restrito a seis modos numéricos; motivação apoiada apenas em estrelas acumuladas; ausência de relatórios e de controles para adultos; progresso único sem perfis; narração dependente das vozes do sistema |
| Oportunidades | Uso escolar e alinhamento curricular; publicação nas lojas oficiais; gamificação e envolvimento da família; expansão para dinheiro, padrões e pré-álgebra; versão web responsiva para tablets |
| Ameaças | Políticas rigorosas das lojas para conteúdo infantil; concorrência de aplicativos educativos consolidados; variação de qualidade das vozes de narração entre sistemas; risco de uso excessivo de tela sem limites configuráveis |

A leitura conjunta da matriz indica que o caminho de maior retorno está em converter as oportunidades curriculares e de envolvimento familiar em funcionalidades concretas, usando a solidez técnica atual como diferencial de simplicidade e privacidade. As fragilidades mapeadas não demandam reengenharia: todas são endereçáveis por extensões incrementais do código existente, o que as propostas da próxima seção exploram.

# 4. Metodologia das Propostas

As propostas deste relatório originam-se de três fontes combinadas: auditoria do código e da interface da versão 1.1.0, revisão de práticas consagradas de aplicativos educativos infantis e princípios de pedagogia lúdica, como aprendizagem concreta, repetição espaçada e reforço positivo; e delimitação das restrições reais da plataforma de extensões Manifest V3, que favorece soluções locais, offline e sem coleta de dados.

Cada proposta recebe duas avaliações qualitativas. Impacto mede a contribuição esperada para aprendizagem, engajamento sustentado ou confiança das famílias: Alto indica contribuição direta, Médio indica melhora relevante e Baixo indica refinamento. Esforço mede a complexidade de implementação: Baixo corresponde a alterações pontuais nos arquivos existentes, Médio a novas telas ou módulos e Alto a sistemas com persistência adicional ou integração externa. Trata-se de uma escala de ordenação de prioridades, não de estimativas de prazo.

As 36 propostas estão distribuídas em seis categorias, apresentadas na seção 5 na seguinte ordem:

- Conteúdo pedagógico: novos tipos de desafio matemático para ampliar o currículo.

- Adaptação inteligente: refinamento do motor de dificuldade e uso pedagógico dos erros.

- Gamificação e motivação: progresso visível, conquistas, metas e recompensas.

- Acessibilidade e interface: inclusão visual, auditiva e de entrada de dados.

- Família, segurança e envolvimento: proteção da criança e visibilidade para os adultos.

- Plataforma e distribuição: configurações centrais, sincronização, lojas oficiais e versão web.

# 5. Propostas de Melhorias e Novas Funcionalidades

Esta seção apresenta as 36 propostas, identificadas pelos códigos S01 a S36 e agrupadas nas seis categorias definidas na seção 4. Cada categoria traz um quadro-resumo com as avaliações de impacto e de esforço, seguido de um comentário que aprofunda os itens de maior potencial. As propostas são independentes entre si, porém o roadmap da seção 6 indica combinações naturais de entrega por versão.

## 5.1 Conteúdo pedagógico

As propostas desta categoria ampliam o repertório matemático do jogo mantendo o modelo visual que já funciona: objetos contáveis, grupos e feedback imediato. Todas reaproveitam a infraestrutura existente de geradores de questões, que monta o visual e as opções erradas plausíveis a partir dos próprios operandos.

Tabela 3 — Propostas de conteúdo pedagógico

| Nº | Proposta | Descrição | Impacto | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Número faltante | Equações incompletas do tipo 3 + ? = 7 com apoio visual dos objetos, introduzindo pré-álgebra de forma lúdica. | Alto | Baixo |
| S02 | Comparação de quantidades | Perguntas maior, menor ou igual entre dois grupos de objetos, apresentando os símbolos de comparação. | Alto | Baixo |
| S03 | Sequências e padrões | Descobrir o próximo número de uma sequência (2, 4, 6, ?) com objetos ilustrando o padrão escolhido. | Médio | Baixo |
| S04 | Dobrar e metade | Atividades de dobramento e repartição ao meio, base intuitiva para multiplicação e divisão futuras. | Médio | Baixo |
| S05 | Problemas narrados | Mini-histórias em português narradas por voz que terminam em um cálculo, conectando matemática e cotidiano. | Alto | Médio |
| S06 | Dinheiro e troco | Compras com moedas ilustradas: conferir preço, somar valores e calcular troco simples. | Alto | Médio |

S01 e S02 são as extensões de currículo de melhor custo-benefício do conjunto: introduzem pré-álgebra e comparação de quantidades reutilizando o gerador visual e a função de opções erradas já existentes, elevando o catálogo a oito modos com esforço reduzido. S05 dá um novo papel à narração em português, que deixa de ser apenas apoio de leitura e passa a sustentar problemas contextuais, conectando o cálculo a situações do cotidiano. S06 acrescenta utilidade prática, pois dinheiro e troco são a aplicação de matemática que as crianças percebem primeiro no mundo real.

## 5.2 Adaptação inteligente

A dificuldade adaptativa atual sobe ou desce por modo de jogo a cada rodada. As propostas abaixo refinam esse motor para considerar habilidades específicas, transformar erros em material de estudo e dar aos responsáveis visibilidade real do progresso.

Tabela 4 — Propostas de adaptação inteligente

| Nº | Proposta | Descrição | Impacto | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S07 | Adaptação por habilidade | Registrar acertos por fator numérico e tipo de erro, ajustando o nível por habilidade e não apenas por modo. | Alto | Alto |
| S08 | Revisão espaçada de erros | Guardar questões erradas em um banco e reapresentá-las em intervalos crescentes até a consolidação. | Alto | Médio |
| S09 | Mapa de domínio | Grade de domínio por operação e nível, visível aos responsáveis, destacando avanços e lacunas. | Médio | Médio |
| S10 | Detector de fadiga | Reconhecer sequência incomum de erros e sugerir uma pausa com respiração guiada antes de continuar. | Médio | Baixo |
| S11 | Metas configuráveis | Responsáveis definem metas simples, como três rodadas por dia, com lembretes gentis e sem pressão. | Médio | Baixo |
| S12 | Avaliação inicial | Rodada diagnóstica de oito questões no primeiro uso para sugerir o nível inicial mais adequado. | Alto | Baixo |

S12 resolve uma lacuna perceptível no primeiro uso: hoje toda criança começa no nível 1, o que entedia as maiores e pode frustrar as menores; uma rodada diagnóstica curta posiciona cada usuário no nível adequado desde a primeira partida. S08 aplica revisão espaçada, uma das técnicas pedagógicas com melhor evidência acumulada: questões erradas voltam em intervalos crescentes até a consolidação. S07 é a evolução estrutural do motor adaptativo — do nível por modo para um perfil por habilidade — e serve de fundação para o mapa de domínio da proposta S09.

## 5.3 Gamificação e motivação

O sistema de recompensas atual acumula estrelas sem destino definido. As propostas desta categoria dão propósito às estrelas, reconhecem a constância e criam objetivos de curto prazo compatíveis com a rotina infantil e com sessões curtas de uso.

Tabela 5 — Propostas de gamificação e motivação

| Nº | Proposta | Descrição | Impacto | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S13 | Mascote evolutivo | A raposa cresce em estágios (ovo, filhote e adulta) conforme o total de estrelas conquistadas. | Alto | Médio |
| S14 | Conquistas e medalhas | Selos por marcos, como primeira divisão e cem estrelas, exibidos em uma vitrine acessível. | Alto | Médio |
| S15 | Sequência diária | Calendário visual de constância com os dias jogados consecutivos, reforçando o hábito de praticar. | Médio | Baixo |
| S16 | Missões diárias | Três miniobjetivos sorteados por dia, com recompensa extra ao completá-los durante as rodadas. | Médio | Médio |
| S17 | Loja de recompensas | Trocar estrelas por temas, adereços do mascote e figurinhas, ensinando noções elementares de economia. | Alto | Médio |
| S18 | Desafio-chefe | A cada cinco rodadas, um desafio especial de dez questões sem dicas, com recompensa dobrada. | Médio | Baixo |

S13 transforma a raposa mascote no símbolo do progresso: ela evolui em estágios conforme o total de estrelas, dando destino visual e emocional ao que hoje é apenas um número no canto da tela. O trio S14, S15 e S16 forma a base de formação de hábito — conquistas por marcos, calendário de constância e missões diárias curtas. S17 introduz uma primeira noção de economia: decidir entre gastar estrelas na loja ou economizar por um tema mais desejado é, em si, um exercício de matemática aplicada.

## 5.4 Acessibilidade e interface

Acessibilidade, aqui, significa ampliar quem consegue usar o jogo com conforto: crianças com baixa visão ou dislexia, usuários de teclado, famílias que preferem reduzir estímulos e ambientes de uso noturno. A maioria das propostas tem baixo esforço, pois toca apenas folhas de estilo e preferências já persistidas.

Tabela 6 — Propostas de acessibilidade e interface

| Nº | Proposta | Descrição | Impacto | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S19 | Alto contraste e dislexia | Tema de alto contraste e opção de fonte com espaçamento ampliado para leitura facilitada. | Alto | Baixo |
| S20 | Controles por teclado | Responder com as teclas numéricas, confirmar com Enter e navegar com Tab e foco visível. | Médio | Baixo |
| S21 | Multilíngue | Interface e narração em português, inglês e espanhol, com voz ajustada a cada idioma. | Médio | Médio |
| S22 | Voz configurável | Ajuste de velocidade, tom e voz da narração nas opções, além de exibição simultânea em legendas. | Médio | Baixo |
| S23 | Tema noturno | Paleta escura suave para uso à noite, reduzindo o cansaço visual provocado pelas telas. | Médio | Baixo |
| S24 | Modo calmo | Respeitar a preferência de movimento reduzido do sistema: menos confetes e animações por padrão. | Alto | Baixo |

S19 e S24 ampliam a inclusão com esforço mínimo: alto contraste com fonte de leitura facilitada atende casos de baixa visão e dislexia, e o modo calmo — que respeita a preferência de movimento reduzido declarada pelo sistema — acomoda crianças sensíveis a estímulos intensos. S20 habilita o uso em notebooks de escolas, onde a tela pode não ser sensível ao toque. S22 compensa a variação de qualidade das vozes de narração entre plataformas, permitindo ajustar velocidade, tom e escolha de voz.

## 5.5 Família, segurança e envolvimento

Nenhum produto infantil cresce de forma sustentável sem o adulto como aliado. As propostas desta categoria protegem a criança e informam quem cuida, usando exclusivamente os dados que o jogo já coleta localmente — sem coleta adicional e sem envio a servidores.

Tabela 7 — Propostas de família, segurança e envolvimento

| Nº | Proposta | Descrição | Impacto | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S25 | Portão parental | Desafio de multiplicação para adultos antes de abrir configurações sensíveis ou redefinir progresso. | Alto | Baixo |
| S26 | Painel dos responsáveis | Relatório de tempo jogado, precisão por operação e evolução semanal dentro da própria extensão. | Alto | Alto |
| S27 | Perfis múltiplos | Até quatro crianças com nome, avatar e progresso separados, adequado a irmãos e salas de aula. | Médio | Alto |
| S28 | Limite de sessão | Temporizador configurável pelos responsáveis, com contagem regressiva e encerramento gentil. | Médio | Baixo |
| S29 | Exportar e importar | Salvar o progresso em arquivo e restaurá-lo em outro computador ou navegador em poucos toques. | Médio | Baixo |
| S30 | Modo dois jogadores | Turnos alternados para duas crianças cooperarem na mesma rodada e dividirem as estrelas. | Médio | Médio |

S25 é pré-requisito de segurança para as demais funções destinadas a adultos: um desafio de multiplicação para os responsáveis impede que a criança altere limites ou redefina o progresso por acidente. S26 converte em relatório compreensível os dados que já existem no estado salvo — níveis por modo, estrelas e resultados de rodadas — sem coletar nada além do dispositivo, em linha com a privacidade por arquitetura do produto. S27 viabiliza o uso compartilhado entre irmãos e em salas de aula, mantendo progressos separados por perfil.

## 5.6 Plataforma e distribuição

A última categoria trata de levar o produto além do círculo atual: centralizar configurações, sincronizar progresso entre computadores, preparar a publicação nas lojas oficiais e abrir caminhos para escolas por meio de uma versão web responsiva.

Tabela 8 — Propostas de plataforma e distribuição

| Nº | Proposta | Descrição | Impacto | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S31 | Página de opções nativa | Central de configurações da extensão: operações habilitadas, idioma, limites de tempo e som. | Alto | Baixo |
| S32 | Sincronização opcional | Espelhar o progresso entre computadores do mesmo usuário por meio do armazenamento sincronizado. | Médio | Baixo |
| S33 | Desafio da nova aba | Substituição opcional da página de nova aba por um desafio rápido e um resumo de estrelas. | Médio | Baixo |
| S34 | Atalho de teclado global | Combinação de teclas para abrir o jogo diretamente, sem passar pelo ícone da extensão. | Baixo | Baixo |
| S35 | Publicação nas lojas | Listagem na Chrome Web Store e no Firefox Add-ons com textos, capturas e política de privacidade. | Alto | Médio |
| S36 | Versão web para escolas | Empacotar o jogo como página web responsiva para tablets, salas de aula e demonstração pública. | Alto | Alto |

S31 centraliza em uma página de opções nativa os ajustes que hoje vivem na tela inicial e passa a abrigar as preferências criadas pelas demais propostas, como acessibilidade e limites. S35 transforma o projeto em produto público: a listagem na Chrome Web Store e no Firefox Add-ons traz distribuição, atualizações automáticas e o selo de confiança das lojas. S36 abre o segundo canal de alcance: uma versão web responsiva atende tablets e escolas que não instalam extensões, reutilizando integralmente a página dedicada já existente.

# 6. Priorização e Roadmap

## 6.1 Matriz de priorização

O cruzamento entre impacto e esforço gera quatro quadrantes de decisão, apresentados na tabela a seguir. O quadrante de ganhos rápidos reúne as nove propostas com melhor relação entre valor entregue e custo de implementação.

Tabela 9 — Quadrantes de decisão por impacto e esforço

| Quadrante | Critério | Propostas |
| --- | --- | --- |
| Ganhos rápidos | Alto impacto com baixo esforço: executar primeiro | S01, S02, S12, S19, S24, S25, S28, S29, S31 |
| Apostas estratégicas | Alto impacto com esforço médio ou alto: planejar em ondas | S05, S06, S07, S08, S13, S14, S17, S26, S35, S36 |
| Complementos | Médio impacto com baixo esforço: distribuir entre versões | S03, S04, S10, S11, S15, S20, S22, S23, S32, S33, S34 |
| Avaliar adiante | Médio impacto com esforço médio ou alto: decidir com dados de uso | S09, S16, S18, S21, S27, S30 |

A recomendação de execução é começar pelos ganhos rápidos, que entregam valor visível com risco reduzido e preparam a infraestrutura — página de opções, portão parental e preferências de acessibilidade — exigida pelas apostas estratégicas. Os complementos podem ser distribuídos entre as versões conforme a capacidade de desenvolvimento, e o quadrante de avaliação adiante deve ser revisitado após as primeiras medições de uso, quando decisões como perfis múltiplos e modo dois jogadores poderão se apoiar em demanda observada.

## 6.2 Roadmap sugerido por versão

Com base na matriz, o roadmap organiza as 36 propostas em quatro ondas de versão, cada uma com foco claro e dependências mínimas em relação à anterior.

Tabela 10 — Distribuição das 36 propostas por onda de versão

| Versão | Foco da onda | Propostas incluídas |
| --- | --- | --- |
| v1.1.x | Fundações: opções, segurança e acessibilidade — curto prazo | S31, S25, S12, S19, S24, S20, S22, S23, S28, S29, S34 |
| v1.2 | Expansão pedagógica e revisão de erros — curto a médio prazo | S01, S02, S03, S04, S08, S10 |
| v1.3 | Motivação, hábito e metas — médio prazo | S13, S14, S15, S16, S18, S11 |
| v2.0 | Plataforma, família e alcance — longo prazo | S05, S06, S07, S09, S17, S21, S26, S27, S30, S32, S33, S35, S36 |

A sequência proposta minimiza retrabalho: a onda v1.1.x cria a página de opções e as preferências que abrigarão todos os ajustes posteriores; a v1.2 amplia o currículo quando já existe controle adulto; a v1.3 engaja com progresso visível sobre um catálogo mais rico; e a v2.0 escala o produto para novos canais e para o uso compartilhado. Nenhuma onda depende de reescrita do motor de jogo — todas são incrementos compatíveis com o estado salvo atual.

Duas salvaguardas acompanham o roadmap. Primeiro, validação com crianças reais a cada onda, observando tempo médio de rodada, taxa de acerto de primeira e rejeição de conteúdo, com critérios objetivos de aceitação. Segundo, conformidade de privacidade: todas as propostas mantêm os dados no dispositivo, e as funcionalidades voltadas a adultos devem seguir esse princípio, evitando qualquer coleta ou transmissão de dados de crianças — inclusive no processo de publicação nas lojas, cuja política de privacidade deve documentar explicitamente esse compromisso.

# 7. Conclusões e Próximos Passos

O conceito do Conta Comigo está tecnicamente validado e pedagogicamente coerente: a extensão entrega, em cerca de 57 KB e sem permissões sensíveis, uma experiência de cálculo acessível a pré-leitores, com adaptação de dificuldade funcional e feedback multimídia consistente. O conjunto de 36 propostas deste relatório indica que a evolução pode ser integralmente incremental, preservando a arquitetura atual e o compromisso de privacidade que diferencia o produto.

Como próximos passos imediatos, recomenda-se implementar a onda v1.1.x — página de opções nativa com portão parental, preferências de acessibilidade, limite de sessão e avaliação inicial de nível — e, na sequência, iniciar a expansão pedagógica da v1.2 com os modos de número faltante e comparação de quantidades. Antes e depois de cada onda, medir tempo médio de rodada, taxa de acerto de primeira e retorno dos usuários, usando as métricas locais já registradas pelo jogo.

Ao longo de todas as ondas, vale manter como critério de aceitação os três pilares que sustentam o conceito: privacidade local, leveza técnica e acessibilidade a crianças que ainda não leem. Toda proposta que não puder ser implementada sem comprometer um desses pilares deve ser reavaliada, independentemente do impacto estimado.